D3 – HỆ THỐNG PHÁT HIỆN SỰ CỐ VÀ TRUY VẾT TÁC ĐỘNG TRONG CHUỖI SẢN XUẤT

Tài liệu đề xuất ý tưởng — bản có bổ sung thiết kế thí nghiệm (24/09/2026)

## TÓM TẮT Ý TƯỞNG

Khi một sự cố xuất hiện ở một máy hoặc một công đoạn, hệ thống không chỉ phát hiện bất thường mà còn truy vết các mối quan hệ phụ thuộc trong chuỗi sản xuất để xác định phạm vi ảnh hưởng, xếp hạng rủi ro, tìm các nguyên nhân có khả năng nhất và hỗ trợ lựa chọn hành động ưu tiên. Luồng cốt lõi: Phát hiện → Truy vết → Đánh giá → Ưu tiên → Hành động.

## 1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

- Dữ liệu bị phân tán giữa nhiều hệ thống: dữ liệu từ PLC, cảm biến, máy móc, kiểm tra chất lượng, bảo trì, kho, kế hoạch sản xuất và đơn hàng thường nằm riêng rẽ, khó liên kết nhanh.

- Phát hiện lỗi còn mang tính cục bộ: một hệ thống có thể nhận biết một máy đang bất thường nhưng chưa cho biết ngay công đoạn, linh kiện, sản phẩm hoặc đơn hàng nào có thể bị ảnh hưởng.

- Quá trình truy vết nguyên nhân còn thủ công: khi tỷ lệ lỗi tăng hoặc đơn hàng bị chậm, kỹ sư phải rà soát nhiều nguồn dữ liệu và lịch sử vận hành để tìm nguyên nhân.

- Khó đánh giá mức độ nghiêm trọng: không phải mọi sự cố đều có mức độ ảnh hưởng giống nhau; nhà máy cần biết sự cố nào có khả năng lan rộng và cần xử lý trước.

## 2. Mục tiêu của giải pháp

- Phát hiện sớm bất thường và sự cố từ dữ liệu vận hành, cảm biến và chất lượng.

- Liên kết dữ liệu xuyên suốt chuỗi sản xuất theo quan hệ: Cảm biến → Máy → Công đoạn → Linh kiện → Sản phẩm → Đơn hàng.

- Truy vết xuôi để xác định sự cố có thể ảnh hưởng tới những đối tượng nào ở các công đoạn phía sau.

- Truy vết ngược để xếp hạng các nguyên nhân có khả năng gây ra sự cố hoặc sản phẩm lỗi.

- Tính điểm rủi ro tác động để ưu tiên các công đoạn, sản phẩm và đơn hàng quan trọng.

- Đề xuất hành động hỗ trợ kỹ sư và quản lý ra quyết định nhanh hơn.

## 3. Ý tưởng cốt lõi

Giải pháp hướng tới một hệ thống thông minh có khả năng trả lời bốn câu hỏi khi có sự cố xảy ra:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Tại sao sự cố xảy ra?

- Những gì sẽ bị ảnh hưởng?

- Nên ưu tiên xử lý việc gì trước?

## 4. Kiến trúc tổng thể đề xuất

| Tầng | Thành phần | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tầng dữ liệu nhà máy | Dữ liệu cảm biến, trạng thái máy, sản xuất, chất lượng, bảo trì, tồn kho và đơn hàng. |
| 2 | Tầng tích hợp dữ liệu | Chuẩn hóa mã định danh, thời gian và mối quan hệ giữa các nguồn dữ liệu. |
| 3 | Bộ máy phát hiện sự cố | Kết hợp luật nghiệp vụ và mô hình học máy để tính điểm bất thường, mức độ nghiêm trọng và tạo sự kiện sự cố. |
| 4 | Đồ thị tri thức sản xuất | Biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa máy, công đoạn, linh kiện, sản phẩm và đơn hàng. |
| 5 | Bộ máy phân tích tác động và nguyên nhân | Truy xuôi tác động, truy ngược nguyên nhân và tính điểm rủi ro. |
| 6 | Tầng khuyến nghị | Đưa ra phương án xử lý dựa trên luật nghiệp vụ hoặc tối ưu hóa đơn giản. |

Phát hiện → Truy vết → Đánh giá → Ưu tiên → Hành động

## 5. Phần 1 – Phát hiện lỗi và bất thường

### 5.1. Dữ liệu đầu vào

- Dữ liệu cảm biến: nhiệt độ, độ rung, áp suất, dòng điện, thời gian chu kỳ.

- Trạng thái PLC/máy: đang chạy, chờ, dừng, cảnh báo.

- Nhật ký sản xuất: thời điểm bắt đầu/kết thúc công đoạn, số lượng đầu ra.

- Dữ liệu chất lượng: tỷ lệ lỗi, bản ghi loại bỏ, kết quả kiểm tra.

- Lịch sử bảo trì và sửa chữa.

- Kế hoạch sản xuất, mức ưu tiên và hạn giao đơn hàng.

### 5.2. Phương pháp phát hiện

Mức cơ sở – phát hiện theo luật: nhiệt độ vượt ngưỡng, độ rung tăng đột biến, thời gian chu kỳ dài bất thường, tỷ lệ lỗi tăng cao.

Mức nâng cao – phát hiện bằng học máy: có thể thử Isolation Forest, One-Class SVM, Autoencoder hoặc LSTM Autoencoder nếu dữ liệu là chuỗi thời gian.

### 5.3. Chuẩn hóa sự cố

Mỗi cảnh báo được chuẩn hóa thành một bản ghi sự cố có cấu trúc:

| Trường | Giá trị ví dụ |
| --- | --- |
| Mã sự cố | INC_102 |
| Thời gian | 15/09/2026 10:32 |
| Mã máy | M05 |
| Loại bất thường | Độ rung bất thường |
| Mức độ | Cao |
| Điểm bất thường | 0.93 |
| Nhóm nguyên nhân nghi ngờ | Ổ bi / lệch trục |

## 6. Phần 2 – Truy vết tác động

### 6.1. Đồ thị tri thức sản xuất

Hệ thống xây dựng một đồ thị mô tả các quan hệ phụ thuộc trong dây chuyền. Các thực thể có thể gồm cảm biến, máy, công đoạn, linh kiện, sản phẩm, lô hàng, đơn hàng, ca làm việc, nhân sự, kết quả chất lượng và sự kiện bảo trì.

Cảm biến → Máy → Công đoạn → Linh kiện → Sản phẩm → Đơn hàng

### 6.2. Truy vết xuôi

Xuất phát từ một sự cố tại máy hoặc công đoạn, hệ thống đi theo các mối quan hệ phụ thuộc ở phía sau để xác định những công đoạn, linh kiện, sản phẩm và đơn hàng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

M05 → P02 → A13 → X1 → O43 / O58

### 6.3. Truy vết ngược

Xuất phát từ một kết quả xấu như sản phẩm lỗi hoặc đơn hàng chậm, hệ thống truy ngược qua lịch sử vận hành, quan hệ công đoạn và các sự kiện bất thường để xếp hạng các nguyên nhân có khả năng nhất.

## 7. Điểm rủi ro tác động

Hệ thống không chỉ trả lời “có liên quan hay không” mà còn chấm điểm rủi ro cho từng đối tượng để hỗ trợ ưu tiên xử lý.

| Đối tượng | Loại | Điểm rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| P02 | Công đoạn | 0.92 | Phụ thuộc trực tiếp |
| A13 | Linh kiện | 0.81 | Ít nguồn thay thế |
| X1 | Sản phẩm | 0.68 | Phụ thuộc linh kiện quan trọng |
| O43 | Đơn hàng | 0.57 | Hạn giao gần, ít tồn kho dự phòng |

Điểm rủi ro có thể dựa trên khoảng cách trong đồ thị, mức độ phụ thuộc, tần suất sự cố lịch sử, tồn kho dự phòng, độ ưu tiên của đơn hàng, thời gian tới hạn giao và mức độ nghiêm trọng của sự cố.

## 8. Xếp hạng nguyên nhân có khả năng

Ở giai đoạn đầu, hệ thống nên tập trung vào xếp hạng nguyên nhân có khả năng thay vì khẳng định quan hệ nhân quả tuyệt đối. Có thể kết hợp lịch sử sự cố, mẫu bất thường, quan hệ trên đồ thị và luật chuyên gia.

| Nguyên nhân nghi ngờ | Điểm |
| --- | --- |
| Ổ bi của M05 bị xuống cấp | 0.72 |
| Thiết lập công đoạn chưa phù hợp | 0.18 |
| Vấn đề nguyên vật liệu | 0.10 |

## 9. Bộ máy đề xuất hành động

- Chuyển một phần sản xuất sang máy thay thế.

- Sử dụng tồn kho dự phòng.

- Điều chỉnh lịch của đơn hàng bị ảnh hưởng.

- Ưu tiên kiểm tra nguồn lỗi có khả năng cao nhất.

- Chuyển cảnh báo rủi ro cao tới bộ phận kỹ thuật phù hợp.

Trong bản đầu, phần đề xuất có thể dựa trên luật nghiệp vụ. Nếu còn thời gian, có thể bổ sung mô hình tối ưu hóa để so sánh các phương án theo độ trễ, chi phí và mức sử dụng nguồn lực.

## 10. Kịch bản trình diễn đề xuất

- Bước 1 – Phát hiện: độ rung của máy M05 tăng bất thường; điểm bất thường = 0.93; mức độ = Cao.

- Bước 2 – Truy vết xuôi: đồ thị xác định M05 → P02 → A13 → X1 → O43/O58.

- Bước 3 – Đánh giá: P02 có rủi ro 0.92; A13 là 0.81; X1 là 0.68; O43 là 0.57.

- Bước 4 – Truy vết ngược: mẫu lịch sử và quan hệ dữ liệu cho thấy ổ bi xuống cấp là nguyên nhân có khả năng cao nhất.

- Bước 5 – Ưu tiên hành động: khuyến nghị kiểm tra ổ bi M05, chuyển một phần tải sang M07 và dùng tồn kho dự phòng cho A13.

## 11. Giá trị mang lại

- Rút ngắn thời gian phát hiện và điều tra sự cố.

- Giảm thời gian dừng máy và hạn chế lỗi lan sang các công đoạn phía sau.

- Đánh giá nhanh phạm vi ảnh hưởng tới linh kiện, sản phẩm và đơn hàng.

- Hỗ trợ kỹ sư ưu tiên xử lý dựa trên mức độ rủi ro thay vì kiểm tra thủ công.

- Tạo nền tảng dữ liệu liên kết để mở rộng sang dự báo, mạng nơ-ron đồ thị, phân tích nhân quả và tối ưu hóa trong tương lai.

## 12. Điểm sáng tạo và khác biệt

Điểm khác biệt không nằm ở việc chỉ phát hiện một máy bất thường. Giải pháp hướng tới phân tích tác động trên toàn chuỗi sản xuất, từ cảnh báo cục bộ đến xác định phạm vi ảnh hưởng, nguyên nhân có khả năng và thứ tự ưu tiên xử lý.

| Cách tiếp cận thông thường | Đề xuất của nhóm |
| --- | --- |
| Chỉ cảnh báo máy bất thường | Truy vết tác động xuyên suốt chuỗi sản xuất |
| Chỉ biết vị trí lỗi | Biết công đoạn, linh kiện, sản phẩm và đơn hàng có nguy cơ |
| Điều tra nguyên nhân thủ công | Xếp hạng nguyên nhân và rủi ro để ưu tiên xử lý |

## 13. Phạm vi thực hiện

| Mức | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bắt buộc | Đồ thị tri thức + đầu vào/phát hiện sự cố + truy vết xuôi + chấm điểm rủi ro + bảng điều khiển | Phải hoàn thiện |
| Nên có | Phát hiện bất thường bằng học máy + truy vết ngược + xếp hạng nguyên nhân + đề xuất hành động | Thực hiện sau khi bản cơ sở ổn định |
| Hướng mở rộng | Mạng nơ-ron đồ thị, phân tích nhân quả, luồng dữ liệu thời gian thực, tối ưu hóa nâng cao | Không nên ôm ngay từ đầu |

## 14. Chỉ số đánh giá

| Mô-đun | Chỉ số gợi ý | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Phát hiện bất thường | Precision, Recall, F1, PR-AUC, tỷ lệ cảnh báo sai | Đo khả năng phát hiện sự cố. |
| Truy vết tác động | Tỷ lệ tìm đúng các đối tượng bị ảnh hưởng, chất lượng xếp hạng | Đo khả năng truy đúng phạm vi tác động. |
| Xếp hạng nguyên nhân | Độ chính xác Top-1 / Top-k | Đo khả năng xếp đúng nguyên nhân khả dĩ. |
| Toàn hệ thống | Thời gian phát hiện, thời gian điều tra, thời gian xác định đơn hàng bị ảnh hưởng | Chứng minh giá trị vận hành. |

# 15. Thiết kế thí nghiệm (Experimental Design)

Vấn đề nền: D3 chưa có dữ liệu liên kết thật (PLC–QC–kho–đơn hàng), nên không thể đánh giá trực tiếp trên dữ liệu Denso trong giai đoạn thi. Thiết kế dưới đây dùng một đồ thị nhà máy mô phỏng có ground truth biết trước cho tầng quan hệ, kết hợp với dữ liệu cảm biến/lỗi thật (nguồn mở) cho tầng phát hiện, dùng cố định 2 bộ dữ liệu mở là AI4I 2020 và SECOM — không phụ thuộc vào dữ liệu thật hay ca sự cố từ mentor.

## 15.1. Nguồn dữ liệu

### Tầng phát hiện (Bộ máy phát hiện sự cố – mục 5): dữ liệu thật từ UCI

Dùng AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (https://www.kaggle.com/datasets/stephanmatzka/predictive-maintenance-dataset-ai4i-2020) làm nguồn tín hiệu cảm biến + nhãn lỗi thật cho tầng phát hiện, thay vì tự sinh nhiễu Gaussian giả định:

- ~10.000 bản ghi, mỗi dòng là một lượt vận hành của một "máy" (Product ID + loại máy Low/Medium/High).

- 5 đặc trưng cảm biến: nhiệt độ khí, nhiệt độ quy trình, tốc độ quay, mô-men xoắn, thời gian mòn dao (tool wear).

- Nhãn: Machine failure (nhị phân) và 5 chế độ lỗi cụ thể — TWF (mòn dao), HDF (tản nhiệt), PWF (nguồn), OSF (quá tải), RNF (ngẫu nhiên).

- Là dữ liệu tổng hợp nhưng được thiết kế mô phỏng sát dữ liệu công nghiệp thật, cấp phép CC BY 4.0, dùng tự do và trích dẫn nguồn.

Hạn chế cần lưu ý: mỗi dòng là một lượt vận hành rời rạc, không phải chuỗi thời gian liên tục theo một máy cụ thể theo ngày — nên phù hợp cho mô hình phát hiện dạng snapshot (Isolation Forest, One-Class SVM, Autoencoder) hơn là LSTM Autoencoder theo chuỗi. Dataset thứ hai được chọn cố định là SECOM (UCI, ID 179 — 590 cảm biến bán dẫn + nhãn pass/fail), dùng để chứng minh pipeline tổng quát hóa sang một domain sản xuất hoàn toàn khác.

### Tầng cấu trúc (Đồ thị tri thức – mục 6): dữ liệu mô phỏng có kiểm soát

UCI không có dữ liệu công khai mô tả quan hệ máy→công đoạn→linh kiện→sản phẩm→đơn hàng (đây là dữ liệu nội bộ đặc thù của từng nhà máy). Vì vậy tầng đồ thị vẫn cần sinh có kiểm soát, nhưng gắn mỗi node "máy" trong đồ thị với một bản ghi thật từ AI4I 2020 để tín hiệu bất thường là thật, chỉ có cấu trúc liên kết là giả định minh họa:

- Sinh cấu trúc đồ thị độc lập với lỗi trước — số máy, số công đoạn, fan-out linh kiện→sản phẩm, số đơn hàng/sản phẩm — không biết trước máy nào sẽ lỗi.

- Gán mỗi node máy trong đồ thị với một tập bản ghi AI4I 2020 (lấy theo Product ID/loại máy) làm nguồn tín hiệu cảm biến + nhãn lỗi cho node đó.

- Tiêm nhiễu gây nhầm: cho một số máy không liên quan cũng có tín hiệu bất thường (lấy từ các bản ghi lỗi khác trong AI4I) cùng lúc, để kiểm tra truy vết ngược có bị nhiễu không.

## 15.2. Bốn nguyên tắc thiết kế

- Sinh cấu trúc đồ thị độc lập với sự cố — tránh mô hình học tắt kiểu "gần node X luôn là lỗi".

- Ground truth kép khi tiêm sự cố: (a) tập đối tượng bị ảnh hưởng thật (forward truth = hậu duệ có trọng số trong đồ thị), (b) nguyên nhân gốc thật (backward truth = node/bản ghi AI4I đã gán làm nguồn lỗi).

- Giữ nhiều nhiễu dễ nhầm: nhiều sự cố xảy ra đồng thời ở các máy không liên quan, để kiểm tra khả năng truy đúng nguyên nhân khi có nhiễu.

- Hiệu chỉnh bằng dữ liệu thật ở tầng phát hiện: tín hiệu/nhãn lỗi thật từ AI4I 2020 và SECOM; tầng cấu trúc/lan truyền dùng đồ thị mô phỏng có kiểm soát, không phụ thuộc dữ liệu thật bên ngoài.

## 15.3. Các thí nghiệm

| Mã | Câu hỏi | Cách đo | So sánh với |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | Phát hiện bất thường tốt tới đâu (trên dữ liệu thật AI4I 2020)? | Precision, Recall, F1, PR-AUC, tỷ lệ báo sai — theo từng chế độ lỗi (TWF/HDF/PWF/OSF/RNF) | Rule-based ngưỡng vs. Isolation Forest / Autoencoder |
| E1 | Truy vết xuôi có đúng phạm vi ảnh hưởng không? | Recall@k / Precision@k của tập đối tượng dự đoán so với forward truth, theo từng tầng (công đoạn/linh kiện/sản phẩm/đơn hàng) | "Chỉ báo máy lỗi, không truy vết" (baseline cục bộ) |
| E2 | Điểm rủi ro có xếp hạng đúng mức ưu tiên không? | Spearman correlation giữa risk score và mức nghiêm trọng thật; Top-k precision | Xếp hạng chỉ theo khoảng cách trong đồ thị (naive) |
| E3 | Truy vết ngược tìm đúng nguyên nhân gốc khi có nhiễu? | Top-1 / Top-k accuracy của backward truth, chia theo tỷ lệ confounder (0%, 25%, 50%) | Chọn nguyên nhân gần nhất theo thời gian (naive) |
| E4 | Đồ thị thiếu dữ liệu (thực tế Denso rất có thể vậy) thì hệ thống tệ đến đâu? | Lặp lại E1–E3 khi xóa ngẫu nhiên 10/25/50% cạnh trong đồ thị, đo độ suy giảm hiệu năng | Đồ thị đầy đủ |
| E5 | Khuyến nghị hành động có hợp lý không? | Đánh giá định tính trên 10–15 kịch bản (các thành viên trong nhóm tự chấm đúng/sai) | Không có baseline định lượng |
| E6 | Toàn hệ thống nhanh hơn điều tra thủ công bao nhiêu? | Thời gian pipeline chạy hết (detect→trace→score→action) | Ước tính thời gian kỹ sư tự tra cứu thủ công (phỏng vấn 1–2 kỹ sư) |

## 15.4. Cách báo cáo

- Cố định recall rồi so tỷ lệ báo sai (không chỉ lấy trung bình chung).

- Báo riêng theo quy mô đồ thị, theo chế độ lỗi AI4I, và theo tỷ lệ confounder/dữ liệu thiếu — vì trung bình sẽ che mất việc hệ thống sụp khi đồ thị không đầy đủ.

- Đây là rủi ro lớn nhất của D3 trên dữ liệu thật Denso: cần chứng minh hệ thống vẫn hoạt động chấp nhận được khi quan hệ phụ thuộc không được ghi đầy đủ.

## 15.5. Tiêu chí thành công trung thực

D3 chỉ có giá trị nếu E1–E3 vượt rõ baseline naive ngay cả khi đồ thị thiếu 25–50% cạnh (E4). Nếu hiệu năng sụp mạnh khi đồ thị không đầy đủ, cần báo cáo đúng như vậy — vì đó gần như chắc chắn là tình trạng dữ liệu thật ở Denso.

# 16. Pipeline và kiến trúc chi tiết (bổ sung)

## 16.1. Luồng xử lý tổng thể (5 mô-đun)

AI4I 2020 (Kaggle, 5 cảm biến + 5 chế độ lỗi) -> gán vào node "Máy" nhánh A
SECOM (590 cảm biến, pass/fail) -> gán vào node "Công đoạn" nhánh B
        |
        v
[1] PHÁT HIỆN (Detection)
    Rule-based (ngưỡng nhiệt độ/độ rung/tool wear...) + ML (Isolation Forest /
    One-Class SVM / Autoencoder). SECOM 590 chiều -> PCA/feature-selection
    trước khi đưa vào cùng một loại model để 2 domain dùng chung pipeline.
    Output: bản ghi sự cố chuẩn hóa {node, thời điểm, loại lỗi, điểm bất thường}
        |
        v
[2] ĐỒ THỊ TRI THỨC SẢN XUẤT (Knowledge Graph)
    Sinh cấu trúc graph ĐỘC LẬP với lỗi trước (ontology: Cảm biến -> Máy -> Công
    đoạn -> Linh kiện -> Sản phẩm -> Đơn hàng), sau đó mới gán bản ghi AI4I/SECOM
    thật vào node. Tiêm nhiễu: một số node không liên quan cũng "bất thường".
        |-----------------------------|
        v                             v
[3a] TRUY VẾT XUÔI              [3b] TRUY VẾT NGƯỢC
     theo cạnh phụ thuộc ->          graph distance + tần suất lịch sử +
     công đoạn/sản phẩm/đơn           correlation kiểu DTW giữa các node lân
     hàng bị ảnh hưởng               cận -> xếp hạng nguyên nhân khả dĩ
        |-----------------------------|
                    v
        [4] ĐIỂM RỦI RO & ƯU TIÊN
        khoảng cách đồ thị + mức phụ thuộc + tồn kho dự phòng + ưu tiên đơn
        hàng + hạn giao
                    v
  [5] ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG + KNOWLEDGE BASE (rule-based)
        gợi ý: chuyển máy thay thế / dùng tồn kho / ưu tiên kiểm tra nguồn lỗi
        cao nhất
                    v
     Dashboard -> Kỹ sư phản hồi (chọn/đánh giá giải pháp)
                    |
     feedback cập nhật lại đồ thị & rule (vòng lặp khép kín, giống cơ chế
     "Human Feedback" trong bằng sáng chế CN112152830B)

## 16.2. Vai trò của 2 nguồn dữ liệu trong pipeline

- AI4I 2020 (UCI ID 601, qua Kaggle: stephanmatzka/predictive-maintenance-dataset-ai4i-2020): nguồn chính cho tầng phát hiện — gán vào các node "Máy" ở nhánh A của đồ thị, dùng 5 chế độ lỗi thật (TWF/HDF/PWF/OSF/RNF) để chuẩn hóa sự cố (mục 5.3).

- SECOM (UCI ID 179): gán vào các node "Công đoạn" ở một nhánh B khác trong cùng đồ thị, đóng vai trò domain thứ hai để chứng minh pipeline tổng quát hóa được — khác biệt lớn về số chiều (590 so với 5 đặc trưng) và mức mất cân bằng lớp (6.6% fail so với 3.39%).

Cả hai nhánh dùng chung một pipeline phát hiện + đồ thị + truy vết + chấm điểm rủi ro, chỉ khác bước tiền xử lý đầu vào (SECOM cần PCA/feature-selection do 590 chiều).

## 16.3. Điểm thiết kế tham khảo từ 2 tài liệu

Từ bằng sáng chế CN112152830B (State Grid): dùng "fault tracing graph" làm trung tâm cho truy vết ngược thay vì chỉ dựa vào correlation (patent nhấn mạnh correlation không đồng nghĩa với causality); pipeline nhiều tầng phân tích trước khi kết luận nguyên nhân (upstream/downstream, event, metric correlation kiểu DTW, log) trước khi tra fault tracing graph; cơ chế human feedback để đồ thị "học" dần theo thời gian; operations knowledge base liên kết Fault–Solution kèm adoption rate (tỷ lệ giải pháp được kỹ sư chấp nhận) — D3 có thể bổ sung chỉ số này ở mục 9 (Bộ máy đề xuất hành động).

Từ bài tổng quan đồ thị tri thức trong sản xuất thông minh (Xin Chunhua và cộng sự, 2025): kiến trúc 3 tầng "dữ liệu miền sản xuất -> xây dựng đồ thị -> dịch vụ thông minh", khớp gần như 1-1 với kiến trúc tổng thể của D3 (mục 4) và có thể dùng để trình bày lại phần kiến trúc cho thuyết phục hơn khi thuyết trình.

# 17. Phân công công việc

Việc được chia theo 7 part bám theo luồng pipeline (Phát hiện → Đồ thị → Truy vết → Rủi ro → Hành động → Dashboard). Mỗi việc có output kỳ vọng cụ thể để cả nhóm theo dõi tiến độ lẫn nhau.

## 17.1. Nguyên tắc

- Một việc chỉ tính là xong khi output nằm trong repo, chạy lại được với seed cho trước và đã tick trạng thái trong bảng.

- Việc phụ thuộc nhau giao tiếp qua schema đã đóng băng ở Part 0; nếu chưa có output thật thì dùng dữ liệu mock đúng schema, không chờ nhau.

- P3 là nút thắt (graph, bộ sinh kịch bản, forward tracing) nên được giảm bớt việc: backward tracing chuyển sang P1, true_impact sang P2, chạy thí nghiệm chia theo domain.

- Nếu trễ, cắt theo thứ tự: feedback loop (P4.5) → Autoencoder → phần định lượng của E5/E6. Không cắt: Part 0, đồ thị, forward tracing, risk scoring, dashboard (mức Bắt buộc ở mục 13).

## 17.2. Vai trò từng người

| # | Vai trò | Phụ trách part | Việc chính |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Phát hiện (AI4I) + Truy vết ngược | Part 1 (AI4I), Part 3 (backward) | EDA, rule-based, ML detection cho AI4I 2020; chuẩn hóa bản ghi sự cố; viết hàm truy vết ngược dùng chung cho 2 domain; chạy E0–E3 trên AI4I. |
| P2 | Phát hiện (SECOM) + Ground truth + Thí nghiệm SECOM | Part 1 (SECOM) | PCA/feature-selection 590 chiều, xử lý mất cân bằng lớp; hàm mức ảnh hưởng thật (18.4); baseline E3; chạy E0–E3 trên SECOM; phỏng vấn kỹ sư cho E6. |
| P3 | Đồ thị + Bộ sinh kịch bản + Truy vết xuôi | Part 2, Part 3 (forward) | Ontology, sinh graph độc lập lỗi, gán node AI4I/SECOM, tiêm nhiễu, bộ sinh kịch bản + ground truth, forward tracing, baseline E1, chạy E4. |
| P4 | Chấm rủi ro + Hành động + Báo cáo | Part 3 (risk), Part 4 (action), Part 5 | Khung thí nghiệm, risk scoring, baseline E2, action + knowledge base, tổng hợp kết quả, viết mục 15.4–15.5. |
| P5 | Nền tảng + Runner + Dashboard + Tích hợp | Part 0, Part 4 (dashboard), Part 6 | Repo, đóng băng schema, script chạy thí nghiệm, tích hợp các module, dashboard demo (kịch bản mục 10), slide 7 mục, nộp bài. |

## 17.3. Các part và output kỳ vọng

| Part | Owner / Ngày | Output kỳ vọng của part | Dùng tiếp / Mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Part 0 – Nền tảng (hợp đồng dữ liệu) | P5 chủ trì; P1, P3, P4 cùng chốt Ngày 1–2 | • Repo có cấu trúc thư mục + README + quy ước seed/log. • Schema bản ghi sự cố (theo mục 5.3, thêm node_id, dataset, cờ "timestamp giả"). • Schema graph (node/edge/thuộc tính). • Schema output truy vết + rủi ro. • Mỗi schema có ≥ 3 bản ghi mẫu. | Dùng tiếp: Tất cả Mốc: C1 (cuối ngày 2): schema đóng băng |
| Part 1 – Phát hiện (Module 1) | P1 (AI4I) P2 (SECOM) Ngày 1–4 | • data_facts.md: số dòng lỗi đếm trực tiếp từ file. • Hàm rule_detect + model ML (Isolation Forest / Autoencoder), ngưỡng cố định theo recall 90% trên validation. • Bảng E0 theo từng chế độ lỗi (RNF báo riêng). • incidents_ai4i.json và incidents_secom.json hợp lệ theo schema. | Dùng tiếp: P3 (gán node), P5 (nối module 1↔2), P1/P2 (backward) Mốc: C2 (cuối ngày 4) |
| Part 2 – Đồ thị và bộ sinh kịch bản (Module 2) | P3 chủ trì; P2 hỗ trợ true_impact Ngày 1–5 | • ontology.md + sim_params.md (ghi rõ mọi tham số tự sinh). • generate_graph(seed, size) cho ≥ 3 quy mô. • assign_data(), inject_confounders(0/25/50%). • true_impact(): lan truyền theo trọng số thật (18.4). • generate_scenario(seed, config) trả về graph_full, graph_observed, incidents, forward_truth, backward_truth, true_impact. | Dùng tiếp: P1 (backward), P3 (forward), P4 (risk), P5 (runner) Mốc: C3 (cuối ngày 5) |
| Part 3 – Truy vết và chấm rủi ro (Module 3a, 3b, 4) | P3 (forward) P1 (backward) P4 (risk) Ngày 3–6 | • forward_trace(): đối tượng bị ảnh hưởng theo tầng + đường đi. • backward_trace(): xếp hạng nguyên nhân Top-k kèm điểm. • risk_score(): bảng điểm rủi ro đúng dạng mục 7. • 3 baseline: E1 (cục bộ), E2 (theo khoảng cách), E3 (điểm bất thường cao nhất). | Dùng tiếp: P4 (action), P5 (dashboard, runner) Mốc: C4 (cuối ngày 6): 1 kịch bản chạy end-to-end 2 domain |
| Part 4 – Hành động và dashboard (Module 5) | P4 (action, KB) P5 (dashboard) Ngày 7–8 | • kb.yaml: luật Fault→Solution (≥ 5 luật, phủ các chế độ lỗi AI4I) có trường adoption rate. • recommend(): danh sách hành động ưu tiên. • Dashboard: sự cố → đồ thị lan truyền → bảng rủi ro → xếp hạng nguyên nhân → hành động (+ nút feedback nếu làm mục 19, việc 4). • Kịch bản mục 10 (M05 → P02 → A13 → X1 → O43/O58) chạy được trên dashboard. | Dùng tiếp: P5 (tích hợp), cả nhóm (E5) Mốc: C6 (cuối ngày 8) |
| Part 5 – Đánh giá và báo cáo (E0–E6) | P4 tổng hợp; P1, P2, P3 chạy Ngày 3–9 | • experiment_plan.md + results.csv (seed, config, chỉ số). • run_experiments.py chạy theo seed × confounder × tỷ lệ xóa cạnh. • E0–E3: 30 seed cho mỗi domain; E4: xóa 10/25/50% cạnh. • E5: phiếu chấm 10–15 kịch bản; E6: thời gian pipeline + ước tính thủ công. • Mục 15.4–15.5 trong báo cáo (mean ± std, báo riêng theo chế độ lỗi / confounder / dữ liệu thiếu). | Dùng tiếp: P5 (slide), cả nhóm Mốc: C5 (cuối ngày 7): E0–E4 đủ 30 seed |
| Part 6 – Tích hợp và trình bày | P5 chủ trì; cả nhóm Ngày 9–10 | • Bản end-to-end chạy từ file dữ liệu tới dashboard. • Slide đủ 7 mục (mỗi người nộp phần của mình cho P5 vào ngày 9). • Rehearsal ≥ 1 lần, danh sách bug đã sửa. • Bài nộp sớm. | Mốc: C7 (ngày 9): freeze code |

## 17.4. Bảng theo dõi công việc theo người

### P1 – Phát hiện (AI4I) và Truy vết ngược

| ID | Công việc | Ngày | Output kỳ vọng (xong khi…) | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Tải AI4I, đếm dòng lỗi theo từng chế độ (TWF/HDF/PWF/OSF/RNF). | 1 | data_facts.md có số liệu đếm trực tiếp từ file. | — |
| P1.2 | EDA + rule-based detection. | 2 | Notebook EDA; hàm rule_detect với ngưỡng cố định; kết quả rule baseline cho E0. | P1.1 |
| P1.3 | ML detection (Isolation Forest, Autoencoder). Chia train/test phân tầng; scaler và ngưỡng chỉ fit trên train; ngưỡng cố định recall 90% trên validation. | 3 | Model đã lưu + bảng E0 (Precision, Recall, F1, PR-AUC, tỷ lệ báo sai) theo chế độ lỗi; RNF báo riêng kèm lý do. | P1.2 |
| P1.4 | Chuẩn hóa output thành bản ghi sự cố; gán timestamp giả theo thứ tự dòng (ghi rõ là giả định). | 4 | incidents_ai4i.json qua kiểm tra schema, không lỗi. | P1.3, Part 0 |
| P1.5 | Truy vết ngược dùng chung 2 domain: khoảng cách đồ thị + tần suất lỗi lịch sử (chỉ tính từ train). DTW là mở rộng (mục 19, việc 5), không thuộc bản cơ sở. | 5–6 | backward_trace() trả về Top-k nguyên nhân kèm điểm; chạy được 1 kịch bản AI4I. | P1.4, P3.4 |
| P1.6 | Chạy E0–E3 trên AI4I, 30 seed, theo confounder 0/25/50%. | 7 | Các dòng kết quả trong results.csv (có seed); bảng theo chế độ lỗi và theo confounder. | P5.3, P4.3, P3.5 |
| P1.7 | Viết luật hành động theo 5 chế độ lỗi; chấm E5. | 8 | ≥ 5 luật Fault→Solution gửi P4; phiếu chấm E5 đã điền. | P4.4 |
| P1.8 | Buffer: chạy lại thí nghiệm nếu có bug; soạn slide phần Phát hiện. | 9 | Slide phần Phát hiện gửi P5; kết quả cuối đã cập nhật. | P1.6 |

### P2 – Phát hiện (SECOM), Ground truth, Thí nghiệm SECOM

| ID | Công việc | Ngày | Output kỳ vọng (xong khi…) | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | Tải SECOM, kiểm tra timestamp thật, đếm số dòng fail. | 1 | data_facts.md mục SECOM. | — |
| P2.2 | EDA + PCA/feature-selection (chỉ fit trên train); chia train/test theo thời gian. | 2 | Notebook EDA; pipeline tiền xử lý lưu được; ghi số chiều sau giảm. | P2.1 |
| P2.3 | Detection SECOM cùng loại model và pipeline với AI4I; xử lý mất cân bằng bằng class weight (không dùng SMOTE). | 3 | Bảng E0 cho SECOM (cùng bộ chỉ số với AI4I). | P2.2 |
| P2.4 | Chuẩn hóa output SECOM thành bản ghi sự cố. | 4 | incidents_secom.json qua kiểm tra schema. | P2.3, Part 0 |
| P2.5 | Hàm mức ảnh hưởng thật (18.4): lan truyền sự cố theo trọng số thật của đồ thị đầy đủ. | 5 | true_impact(graph_full, root) trả về mức ảnh hưởng cho mọi đối tượng; kiểm tra tay trên 1 ví dụ nhỏ. | P3.2 |
| P2.6 | Test backward_trace trên SECOM; viết baseline E3 (chọn máy điểm bất thường cao nhất / gần nhất theo thời gian). | 6 | baseline_e3(); 1 kịch bản SECOM chạy được qua backward_trace. | P1.5 |
| P2.7 | Chạy E0–E3 trên SECOM, 30 seed. | 7 | Các dòng kết quả SECOM trong results.csv; bảng theo confounder. | P5.3, P4.3, P3.5 |
| P2.8 | Phỏng vấn 1–2 kỹ sư ước tính thời gian điều tra thủ công (E6); chấm E5. | 8 | Ghi chú phỏng vấn + con số ước tính; phiếu chấm E5. | — |
| P2.9 | Vẽ biểu đồ kết quả cùng P4; soạn slide phần Thí nghiệm. | 9 | Biểu đồ E0–E4; slide gửi P5. | P4.5 |

### P3 – Đồ thị, Bộ sinh kịch bản, Truy vết xuôi

| ID | Công việc | Ngày | Output kỳ vọng (xong khi…) | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3.1 | Thiết kế ontology và schema graph. | 1–2 | ontology.md (loại node, loại cạnh, thuộc tính: trọng số, tồn kho, ưu tiên, hạn giao, máy thay thế). | — |
| P3.2 | Sinh cấu trúc graph độc lập với lỗi + tham số mô phỏng. | 2–3 | generate_graph(seed, size) cho ≥ 3 quy mô; sim_params.md ghi rõ tham số tự sinh. | P3.1 |
| P3.3 | Gán node Máy ↔ AI4I (nhánh A), Công đoạn ↔ SECOM (nhánh B); tiêm nhiễu confounder. | 3–4 | assign_data(), inject_confounders(0/25/50%); graph có dữ liệu thật gắn vào node. | P3.2, P1.4, P2.4 |
| P3.4 | Bộ sinh kịch bản (18.3): chọn máy gốc, forward truth, backward truth, nhiễu, xóa cạnh 0/10/25/50%. | 4–5 | generate_scenario(seed, config) trả về đủ graph_full, graph_observed, incidents, forward_truth, backward_truth; có test đơn vị; 1 seed chạy được. | P3.3, P2.5 |
| P3.5 | Truy vết xuôi. | 5–6 | forward_trace() trả về đối tượng theo tầng + đường đi; ra đúng ví dụ M05 → P02 → A13 → X1 → O43/O58; chạy trên cả 2 nhánh. | P3.4 |
| P3.6 | Baseline E1 (chỉ báo máy và công đoạn liền kề, không đi tiếp). | 6 | baseline_e1(). | P3.4 |
| P3.7 | Chạy E4: xóa ngẫu nhiên 10/25/50% cạnh, lặp E1–E3 cho cả 2 domain. | 7 | Bảng độ suy giảm hiệu năng theo tỷ lệ cạnh bị xóa. | P5.3, P1.6, P2.7 |
| P3.8 | Hỗ trợ P5 hiển thị đồ thị; chấm E5. | 8 | Hàm export JSON node/cạnh có đánh dấu vùng ảnh hưởng; phiếu chấm E5. | P3.5 |
| P3.9 | Soạn slide phần Đồ thị và Truy vết. | 9 | Slide gửi P5. | — |

### P4 – Chấm rủi ro, Hành động, Báo cáo

| ID | Công việc | Ngày | Output kỳ vọng (xong khi…) | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4.1 | Khung thí nghiệm E0–E6 + nháp công thức risk score. | 1–2 | experiment_plan.md (chỉ số, baseline, cách báo cáo); tiêu đề results.csv; bản nháp công thức. | — |
| P4.2 | Chốt công thức risk scoring, chạy trên forward output giả (mock) theo schema. | 3–4 | risk_score() chạy được trên mock; risk_formula.md ghi công thức và trọng số. | P4.1, Part 0 |
| P4.3 | Nối risk với forward output thật; viết baseline E2 (chỉ theo số bước trên đồ thị). | 5–6 | Bảng rủi ro mỗi kịch bản đúng dạng mục 7; baseline_e2(). | P4.2, P3.5 |
| P4.4 | Luật hành động + knowledge base Fault–Solution (có adoption rate). | 7 | kb.yaml + recommend(); kịch bản mục 10 ra: kiểm tra ổ bi M05, chuyển tải sang M07, dùng tồn kho A13. | P4.3, P1.7 |
| P4.5 | Tổng hợp kết quả E0–E4, viết mục 15.4–15.5; (mở rộng, mục 19 việc 4) feedback cập nhật adoption rate. | 8 | Bảng + biểu đồ mean ± std theo quy mô / chế độ lỗi / confounder / dữ liệu thiếu; đoạn kết luận trung thực nếu hiệu năng sụp khi thiếu cạnh. | C5 |
| P4.6 | Hoàn thiện báo cáo (E5, E6); soạn slide phần Rủi ro và Hành động. | 9 | Báo cáo đủ E0–E6; slide gửi P5. | P2.8, P5.6 |

### P5 – Nền tảng, Runner, Dashboard, Tích hợp

| ID | Công việc | Ngày | Output kỳ vọng (xong khi…) | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5.1 | Kickoff, đăng ký, phân vai; setup repo. | 1 | Repo + README + checklist quy tắc chống sai số (mục 18.2). | — |
| P5.2 | Đóng băng schema sự cố và schema output truy vết/rủi ro cùng P1, P3, P4; dựng khung slide 7 mục. | 2 | Các file schema + bản ghi mẫu; xác nhận C1 trong nhóm chat; khung slide. | P3.1, P4.1 |
| P5.3 | Runner thí nghiệm: chạy theo seed × confounder × tỷ lệ xóa cạnh, ghi results.csv; nối module 1↔2. | 3–4 | run_experiments.py chạy thử trên dữ liệu mock; incidents được nạp vào graph. | P5.2 |
| P5.4 | Test tích hợp 1→3 và 3→4; chạy thử end-to-end 3 seed. | 5–6 | Danh sách lỗi tích hợp đã gửi đúng người; 3 seed chạy hết pipeline. | P3.5, P4.3, P1.5 |
| P5.5 | Dashboard bản đầu trên kết quả thật. | 7 | Giao diện hiển thị sự cố + đồ thị lan truyền + bảng rủi ro. | P5.4 |
| P5.6 | Hoàn thiện dashboard (đủ kịch bản mục 10; nút feedback nếu làm mục 19, việc 4); đo thời gian chạy pipeline (E6). | 8 | Demo kịch bản mục 10 chạy trơn; số liệu thời gian pipeline. | P4.4, P3.8 |
| P5.7 | Tích hợp end-to-end; ghép slide đủ 7 mục. | 9 | Bản chạy từ dữ liệu tới dashboard; slide hoàn chỉnh. | Slide của P1–P4 |
| P5.8 | Rehearsal cả nhóm; sửa bug; nộp sớm. | 10 | Bài nộp. | Tất cả |

## 17.5. Lịch theo ngày

| Ngày | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.1 Tải AI4I, đếm lỗi | P2.1 Tải SECOM, đếm fail | P3.1 Ontology + schema graph | P4.1 Khung E0–E6, nháp risk | P5.1 Kickoff, setup repo |
| 2 | P1.2 EDA + rule-based | P2.2 EDA + PCA | P3.1→P3.2 Bắt đầu sinh graph | P4.1 Hoàn thiện khung | P5.2 Đóng băng schema (C1) |
| 3 | P1.3 ML detection | P2.3 Detection SECOM | P3.2→P3.3 Xong graph; gán AI4I nhánh A | P4.2 Risk trên mock | P5.3 Runner (khung) |
| 4 | P1.4 Bản ghi sự cố AI4I | P2.4 Bản ghi sự cố SECOM | P3.3→P3.4 Gán SECOM nhánh B, nhiễu; bắt đầu bộ sinh kịch bản | P4.2 Hoàn thiện risk mock | P5.3 Nối module 1↔2 (C2) |
| 5 | P1.5 Backward tracing | P2.5 true_impact | P3.4→P3.5 Xong bộ sinh kịch bản (C3); bắt đầu forward | P4.3 Nối risk với forward | P5.4 Test tích hợp 1→3 |
| 6 | P1.5 Hoàn thiện + test | P2.6 Test backward SECOM, baseline E3 | P3.5 Forward; P3.6 Baseline E1 | P4.3 Baseline E2 | P5.4 Test tích hợp 3→4; 3 seed (C4) |
| 7 | P1.6 Chạy E0–E3 AI4I | P2.7 Chạy E0–E3 SECOM | P3.7 Chạy E4 | P4.4 Action + KB | P5.5 Dashboard bản đầu (C5) |
| 8 | P1.7 Luật hành động; chấm E5 | P2.8 Phỏng vấn kỹ sư; chấm E5 | P3.8 Hỗ trợ đồ thị dashboard; chấm E5 | P4.5 Tổng hợp kết quả, viết 15.4–15.5 | P5.6 Dashboard hoàn chỉnh; đo E6 (C6) |
| 9 | P1.8 Buffer + slide Phát hiện | P2.9 Biểu đồ + slide Thí nghiệm | P3.9 Slide Đồ thị/Truy vết; buffer | P4.6 Hoàn thiện báo cáo; slide Rủi ro/Hành động | P5.7 Tích hợp end-to-end; ghép slide (C7) |
| 10 | Rehearsal + fix bug | Rehearsal + fix bug | Rehearsal + fix bug | Rehearsal + fix bug | P5.8 Nộp sớm |

## 17.6. Các mốc kiểm tra (checkpoint)

| Mốc | Hạn | Điều kiện đạt | Xác nhận | Nếu trễ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Cuối ngày 2 | Schema sự cố, schema graph, schema output truy vết/rủi ro đã đóng băng, có bản ghi mẫu. Sau mốc này chỉ đổi khi cả nhóm đồng ý. | P5 | Không dời mốc. Nếu thiếu, chốt bản tạm và ghi phần còn mở. |
| C2 | Cuối ngày 4 | incidents_ai4i.json và incidents_secom.json hợp lệ theo schema; graph đã gán node; risk_score chạy trên mock. | P5 | Dùng file sự cố mock để P3/P4 không phải chờ. |
| C3 | Cuối ngày 5 | generate_scenario chạy 1 seed, có forward truth, backward truth, true_impact. | P3 | P2 nhận thêm việc phụ của P3.4; ưu tiên hơn mọi việc khác của P3. |
| C4 | Cuối ngày 6 | 1 kịch bản chạy hết detect → forward → risk → backward trên cả 2 domain; runner chạy 3 seed. | P5 | Dùng backward bản đơn giản (khoảng cách + tần suất lịch sử), DTW để mở rộng. |
| C5 | Cuối ngày 7 | results.csv có đủ E0–E4, 30 seed cho mỗi domain. | P4 | Giảm số seed (tối thiểu 10) và ghi rõ trong báo cáo. |
| C6 | Cuối ngày 8 | Dashboard chạy kịch bản mục 10; báo cáo có mục 15.4–15.5. | P5 | Cắt feedback loop; giữ luồng chính. |
| C7 | Ngày 9 | Freeze code. Sau mốc này chỉ sửa bug, không thêm tính năng. | P5 | — |

# 18. Lưu ý kỹ thuật và dữ liệu (bắt buộc đọc trước khi làm)

## 18.1. Dữ liệu lỗi: cái gì có sẵn, cái gì phải tự sinh

- Không cần sinh thêm dữ liệu lỗi cho tầng phát hiện. AI4I có khoảng 339 dòng lỗi thật (~3,4%), SECOM có khoảng 104 dòng fail (~6,6%). Mỗi "sự cố" trong kịch bản là một dòng lỗi thật được gán vào một node máy; với vài trăm dòng lỗi và nhiều seed, ta có hàng trăm kịch bản khác nhau. Cả nhóm đếm lại số dòng lỗi trực tiếp từ file trước khi ghi vào báo cáo.

- Số mẫu theo từng chế độ lỗi của AI4I rất ít (TWF và RNF chỉ vài chục dòng), nên số liệu theo từng chế độ sẽ dao động mạnh: báo cáo kèm khoảng tin cậy hoặc gộp nhóm.

- RNF là lỗi ngẫu nhiên (xác suất cố định, không phụ thuộc tín hiệu) nên không mô hình nào phát hiện được. Loại RNF khỏi phần đánh giá phát hiện hoặc báo riêng và nêu rõ lý do.

- Không dùng SMOTE hay sinh dòng lỗi giả. Nếu cần cân bằng lớp thì chỉ làm trên tập train, sau khi đã chia train/test.

- Phần BẮT BUỘC tự sinh và phải ghi rõ trong báo cáo là "tham số mô phỏng": cấu trúc đồ thị, trọng số phụ thuộc trên cạnh, tồn kho dự phòng, mức ưu tiên và hạn giao đơn hàng, số máy thay thế. AI4I và SECOM chỉ có tín hiệu máy và nhãn lỗi, không có các thông tin này.

## 18.2. Quy tắc chống sai số (vi phạm là kết quả vô nghĩa)

- Sinh đồ thị ĐỘC LẬP với lỗi: cấu trúc và trọng số cạnh được quyết định trước, sau đó mới gán dòng lỗi vào node. Không được nối cạnh dựa trên việc node nào bị lỗi.

- Chia train/test đúng cách: SECOM chia theo thời gian (có timestamp thật), không xáo trộn. AI4I chia ngẫu nhiên có phân tầng theo nhãn.

- Scaler, PCA, ngưỡng và mọi thống kê chỉ fit trên tập train rồi áp lên tập test.

- Tần suất lỗi lịch sử (dùng khi chấm điểm truy ngược) chỉ tính từ phần train, không tính trên cả bộ dữ liệu.

- Timestamp cho AI4I: bộ dữ liệu không có thời gian thật, chỉ có số thứ tự dòng. Gán timestamp giả theo thứ tự dòng hoặc theo kịch bản, và ghi rõ đây là giả định. Nguyên tắc "chỉ xét bất thường xảy ra trước kết quả xấu" dựa vào timestamp này.

- Ngưỡng biến điểm bất thường thành sự cố phải theo quy tắc cố định, ví dụ cố định recall 90% trên tập validation, để các thí nghiệm so sánh được với nhau.

- Mọi lần chạy có seed riêng và được ghi lại để tái lập. Báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn qua nhiều seed (gợi ý 30 lần), không báo một lần chạy.

## 18.3. Bộ sinh kịch bản sự cố (một hàm dùng chung cho mọi thí nghiệm)

Mỗi kịch bản chạy theo đúng thứ tự sau, tham số hóa bằng seed:

- Chọn máy gốc và một dòng lỗi thật của dataset để gán vào máy đó (backward truth = máy gốc).

- Tính tập đối tượng bị ảnh hưởng theo cấu trúc đồ thị (forward truth).

- Chọn một số máy KHÔNG nằm trong tập tổ tiên của kết quả xấu và bật bất thường ở các máy đó (nhiễu).

- Xóa ngẫu nhiên tỷ lệ cạnh theo cấu hình thí nghiệm (0%, 10%, 25%, 50%) cho E4.

- Chạy pipeline (phát hiện, truy vết xuôi, chấm rủi ro, truy vết ngược, đề xuất) và ghi kết quả cùng seed vào một bảng chung.

## 18.4. Đáp án cho điểm rủi ro (E2)

Nếu chấm điểm rủi ro bằng đúng công thức mà hệ thống dùng để tính thì kết quả luôn khớp và không chứng minh được gì. Vì vậy: bộ mô phỏng quyết định một "mức ảnh hưởng thật" cho từng đối tượng bằng cách lan truyền sự cố theo trọng số thật của đồ thị đầy đủ. Hệ thống chỉ được nhìn đồ thị (và trọng số) ở phiên bản nhiễu hoặc ước lượng. Chỉ số E2 (Spearman, Top-k precision) so thứ hạng của hệ thống với mức ảnh hưởng thật này.

## 18.5. Baseline cho từng thí nghiệm

| Mã | Baseline | Cách chạy |
| --- | --- | --- |
| E0 | Phát hiện theo luật | Ngưỡng cố định theo mô tả dataset; so với Isolation Forest và Autoencoder |
| E1 | Cảnh báo cục bộ | Chỉ báo máy và công đoạn liền kề, không đi tiếp theo đồ thị |
| E2 | Xếp hạng theo khoảng cách | Điểm rủi ro chỉ phụ thuộc số bước trên đồ thị |
| E3 | Chọn theo điểm bất thường | Chọn máy có điểm bất thường cao nhất (hoặc xảy ra gần nhất về thời gian), không dùng đồ thị |
| E4 | Đồ thị đầy đủ | So kết quả khi thiếu 10/25/50% cạnh với khi đầy đủ |
| E5 | Không có baseline | Các thành viên trong nhóm tự chấm đúng/sai trên 10–15 kịch bản |
| E6 | Điều tra thủ công | Ước tính thời gian kỹ sư tự tra cứu (giả định, ghi rõ nguồn con số) |

## 18.6. Cách báo cáo và các hạn chế phải nêu thẳng

- Cố định recall rồi so tỷ lệ báo sai; báo riêng theo từng chế độ lỗi và theo tỷ lệ nhiễu/dữ liệu thiếu.

- Nếu kết quả E4 giảm mạnh khi thiếu cạnh thì báo đúng như vậy; đây là kết luận trung thực vì dữ liệu nhà máy thật thường không đầy đủ.

- AI4I là dữ liệu tổng hợp, mỗi dòng là một lượt vận hành rời rạc, không phải chuỗi thời gian theo máy.

- Đồ thị nhà máy và các tham số vận hành là mô phỏng; kết quả chưa chứng minh trên dữ liệu Denso thật.

- Chỉ nói "xếp hạng nguyên nhân khả dĩ", không khẳng định quan hệ nhân quả tuyệt đối.

# 19. Phần mở rộng nếu còn thời gian

Chỉ bắt đầu khi bản cơ sở đã ổn định: E0–E4 đã có số liệu và pipeline chạy hết từ phát hiện tới đề xuất (đúng mức "Bắt buộc" và "Nên có" ở mục 13). Theo lịch mục 17.5, P1, P2 và P3 còn thời gian dư vào Ngày 8–9 (sau khi xong việc chính), nên các mở rộng dưới đây do những người này nhận; P4 kín lịch đến Ngày 9 nên chỉ nhận nếu xong sớm hơn lịch. Mở rộng không được làm chậm phần demo và slide. Thứ tự dưới đây đi từ dễ tới khó; cột thời gian là ước tính thô.

| # | Mở rộng | Nội dung | Ước tính | Gợi ý người làm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiều sự cố cùng lúc | Kịch bản có 2 máy lỗi đồng thời; xem truy vết ngược có bị lẫn nguyên nhân không | 0,5 ngày | P3 |
| 2 | So sánh thêm mô hình phát hiện | Thêm One-Class SVM cạnh Isolation Forest và Autoencoder, so cùng ngưỡng recall | 0,5 ngày | P1 |
| 3 | Phân tích độ nhạy | Thay đổi trọng số cạnh, hệ số điểm rủi ro, số bước tối đa khi truy ngược; xem Top-k thay đổi ra sao | 1 ngày | P4 |
| 4 | Vòng phản hồi của kỹ sư | Kỹ sư chọn hoặc bác nguyên nhân/khuyến nghị; hệ thống lưu lại, cập nhật tần suất lịch sử và ghi tỷ lệ chấp nhận (adoption rate) của từng khuyến nghị. Ý tưởng lấy từ CN112152830B | 1 ngày | P4 |
| 5 | Tương quan chuỗi thời gian kiểu DTW | Dùng Dynamic Time Warping để so độ giống giữa tín hiệu các node lân cận, cộng vào điểm truy ngược. Chỉ áp dụng khi có chuỗi thời gian thật (SECOM theo timestamp); AI4I không có chuỗi nên không dùng | 1–1,5 ngày | P2 |
| 6 | Tối ưu hóa hành động | So các phương án (chuyển tải, dùng tồn kho, dời lịch) theo độ trễ, chi phí và mức dùng nguồn lực thay vì chỉ luật if-then (mục 9) | 1–1,5 ngày | P3 |
| 7 | LSTM Autoencoder cho SECOM | Dựng chuỗi theo timestamp của SECOM rồi thử mô hình chuỗi; so với Isolation Forest | 1,5 ngày | P1/P2 |

# 20. Tài liệu tham khảo bổ sung

- AI4I 2020 trên: https://www.kaggle.com/datasets/stephanmatzka/predictive-maintenance-dataset-ai4i-2020

- SECOM Dataset — UCI ID 179 (590 cảm biến bán dẫn, pass/fail): https://archive.ics.uci.edu/dataset/179/secom

CN112152830B – Phương pháp và hệ thống phân tích thông minh nguyên nhân gốc sự cố (State Grid, Trung Quốc): https://patents.google.com/patent/CN112152830B/zh

- Tổng quan ứng dụng đồ thị tri thức trong sản xuất thông minh (Xin Chunhua và cộng sự, Chinese Journal of Construction Machinery, 2025): https://castjournals.cast.org.cn/joweb/zggcjxxb/CN/PDF/1207658078212821703

- Tổng quan kỹ thuật truy vết nguyên nhân gốc & đường lan truyền lỗi trong quy trình công nghiệp (Ma Liang và cộng sự, Tạp chí Tự động hóa học báo, 2022): https://aas.net.cn/cn/article/doi/10.16383/j.aas.c200257

Nền tảng đồ thị tri thức chế độ lỗi 达观 (Datagrand) — sản phẩm thương mại TQ gần với mục tiêu của D3: https://hub.baai.ac.cn/view/12546